# Objetivo del Taller

Este reto inicial de aplicación metodológica está diseñado para brindar a los nuevos integrantes un refuerzo práctico en proceso de pruebas automatizadas. A través de este ejercicio podrás comprender la metodología de pruebas de SQA, resolver dudas y fortalecer tus habilidades. El objetivo es que al finalizar el taller te sientas seguro (a) y listo (a) para aplicar estos conocimientos en tus proyectos del día a día, asegurando una gestión de pruebas eficiente y alineada con las necesidades del cliente.

# Dinámica del taller

Como parte de tu ruta de onboarding a SQA serán asignados diferentes cursos virtuales en nuestra plataforma de SQAcademy. Estamos seguro de que aprenderás mucho en estos cursos y este taller será la forma de poner en práctica todos esos conocimientos.  Con este reto, demostrarás tu capacidad para aplicar lo aprendido en situaciones reales, resolviendo problemas y tomando decisiones clave.

Es muy importante que tengas en cuenta

- 📌 Primera semana en SQA: Recibirás este taller como parte de tu proceso de onboarding.

- 📌 Segunda y tercera semana en SQA: Completarás los cursos asignados en SQAcademy, y en paralelo podrás dar solución a este taller.

- 📌 Cuarta semana en SQA: Una vez finalizados los cursos, asistirás a una sesión de co-creación dirigida donde revisarás tu trabajo junto a compañeros y el tutor.

Para aprovechar al máximo la sesión, deberás resolver este taller sobre este mismo documento y enviar la solución a este taller a través del siguiente formulario: https://forms.office.com/r/E8zpaesCiP a más tardar el día 2026-06-05 . Durante la sesión, se analizarán los ejercicios y se resolverán dudas en conjunto. Si en algún momento sientes que necesitas apoyo adicional puedes escribirnos a gestion.conocimiento@sqasa.co

## Evaluación

- ✅ El taller es obligatorio y forma parte del control de onboarding corporativo, al igual que la finalización de los cursos en los tiempos asignados.

- ✅ Tu trabajo será evaluado de forma individual con base en criterios de completitud y claridad, y recibirás una nota con retroalimentación personalizada vía correo.

- ✅ La retroalimentación será parte del informe de cierre de onboarding, ayudándote a identificar fortalezas y oportunidades de mejora.

# Taller

De solución a los siguientes puntos dentro de este mismo documento, considerando el requerimiento entregado.  Una vez finalice, envíelo a través del formulario indicado anteriormente.

## Requerimiento

Considere el siguiente requerimiento

Dada la siguiente Historia de Usuario, plantee los posibles escenarios de pruebas a automatizar y seleccione dos de los escenarios planteados. ID: HU-001 Título: Selección de fecha en un campo de formulario Descripción: Como usuario de la aplicación, quiero poder seleccionar una fecha desde un calendario emergente en el campo de entrada, para evitar errores al ingresar fechas manualmente. Criterios de aceptación: El usuario debe hacer clic en el campo de fecha para que aparezca un calendario emergente. El usuario debe poder seleccionar cualquier fecha dentro del rango permitido. La fecha seleccionada debe reflejarse correctamente en el campo de entrada en el formato esperado. El usuario debe poder cambiar de mes y año dentro del selector de fecha. La funcionalidad debe ser accesible en navegadores modernos y dispositivos móviles. Si se define un rango de fechas restringido, las fechas fuera del rango no deben ser seleccionables. La fecha seleccionada debe persistir y enviarse correctamente al sistema cuando el formulario sea enviado. Consideraciones URL de la página a automatizar: https://jqueryui.com/datepicker/ La automatización debe seguir buenas prácticas de programación y nombramiento; tenga en cuenta los lineamientos del Gobierno de automatización de SQA. Considere como un escenario a automatizar “Selección de una fecha específica en un mes diferente al actual” Implementar los escenarios haciendo uso del patrón de diseño Screenplay. Cree un nuevo repositorio en su cuenta personal de GitHub usando el siguiente template https://github.com/Proyecto-SQA/Reto_Tecnico

## Punto 1. Identificación de escenarios para automatizar

Evalúe cuáles de los escenarios de automatización propuestos deberían ser objeto de automatización. Para ello deberá hacer uso del formato de matriz de priorización de casos de prueba disponible en el proceso de automatización, SQA_Formato Matriz de priorización de casos de prueba_AAAAMMDD.xlsx. Una vez evalúe los criterios, plasme en la siguiente tabla los resultados obtenidos, justificando la selección. Si tiene dudas respecto a este punto, puede consultar los siguientes enlaces de referencia disponibles en SQAcademy

Recurso

Recurso Proceso general de automatización

| Priorización de casos de prueba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterios de apIicación SeIeccione una aplicación y responda Io siguiente usando una escaIa de: SI o NO. |  |  | Puntaje de prioridad absoluto | Prioridad deI caso de prueba para automatización |
| App 1 | Funcionalidad 1 | ESC-03 Selección de una fecha específica en un mes diferente al actual - SeleccionarLaFecha.java | 0.74 | Alta |
|  |  | ESC-02 Selección de una fecha en el mes actual - SeleccionarDiaDelMesActual.java | 0.54 | Media |
|  |  | ESC-01 Apertura del calendario emergente - AbrirElCalendario.java | 0.69 | Media |
|  |  | ESC-05 Persistencia y envío de la fecha al enviar el formulario - N/A | 0.14 | Baja |

## Estimación de esfuerzo y planeación

Identifique los elementos críticos para la estimación de esfuerzo asociada a esta automatización. Para eso, puede tomar como referencia el formato de documento de entendimiento disponible dentro del proceso de automatización SQA_Formato Documento Entendimiento Automatización_AAAAMMDD.xlsx, así como revisar la explicación para diligenciamiento de este DocumentoEntendimiento on Vimeo

| Resumen de la funcionalidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| < Resumen de la información del cliente, del sistema y aplicaciones objeto de pruebas automatizadas > |  |  |
| La aplicación objeto de pruebas es la demostración pública del componente Datepicker de jQuery UI (https://jqueryui.com/datepicker/). La funcionalidad permite seleccionar una fecha desde un calendario emergente que se despliega al hacer clic en el campo de entrada, reflejándola en formato MM/DD/YYYY y evitando errores de digitación manual. El componente permite navegar entre meses y años. Corresponde a la Historia de Usuario HU-001. |  |  |
| Alcance |  |  |
| El alcance planteado debe indicar si es automatización nueva o un mantenimiento. De acuerdo al enfoque, defina los siguientes puntos: funcionalidades, plataformas, entregables. |  |  |
| Automatización NUEVA. Contempla los escenarios de la HU-001 sobre la capa Front del componente jQuery UI Datepicker, en navegador Chrome (configurable a Firefox/Edge). Entregable 1: (1) apertura del calendario al hacer clic en el campo; (2) selección de una fecha en el mes actual; (3) selección de una fecha específica en un mes diferente al actual, validando la fecha reflejada en el campo. Total: 2 escenarios automatizados priorizados (ESC-03 y ESC-02). |  |
| Enfoque de la automatización |  |
| Origen | La automatización se realizará desde la capa Front del sistema jQuery UI Datepicker (https://jqueryui.com/datepicker/). |
| Ambiente | Ambiente público de demostración de jQuery UI, disponible y accesible para el diseño y la ejecución de los scripts. |
| Puntos de Control | Los flujos contemplan como máximo 3 puntos de control: apertura del calendario, navegación de mes/año y validación de la fecha reflejada en el campo. Los métodos transversales (cambio al iframe y selección de día) se reutilizan. |
| Sistema Operativo | Windows 10/11; ejecutable en Linux para integración continua (independiente del SO por la JVM). |
| Técnica de desarrollo | Data Driven (Scenario Outline con Examples) y BDD. |
| Navegador(es) | Google Chrome (versión estable vigente), con capacidad de ejecución en Firefox y Edge. |
| Herramientas / Frameworks | Selenium, Serenity BDD y Cucumber, gestionados con Gradle; SonarQube para análisis de código estático. |
| Patrón de diseño (Arquetipo) | Screenplay. |
| Lenguaje Programación | Java (JDK 17), cumpliendo las buenas prácticas y el Gobierno de Automatización de SQA. |
| Generación evidencias automatización | Evidencias generadas por Serenity (reporte HTML con gráficas y capturas por paso). |
| Parametrización Data de la automatización | La data (día, mes, año y fecha esperada) se parametriza mediante Scenario Outline con Examples en el archivo .feature. |
| Almacenamiento de la automatización | Repositorio personal de GitHub creado a partir del template Proyecto-SQA/Reto_Tecnico. Ejecución desde equipos de SQA. |
| No alcance |  |
| No se contempla dentro del alcance: la validación de envío del formulario al backend (la demo no expone persistencia); la verificación de rangos de fechas restringidos (no configurados en la demo); las pruebas en dispositivos móviles reales; las pruebas funcionales y no funcionales; la creación o configuración de pipelines; ni el mantenimiento de los scripts ante cambios posteriores a la entrega. |  |

| Riesgos de Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Impacto | Acción para mitigar que no se materialice el riesgo | Responsable de la acción |
| Indisponibilidad o cambios del ambiente público jQuery UI | Bloqueo del diseño y la ejecución de los scripts | Documentar la versión del componente y reportar oportunamente; contar con respaldo del flujo | SQA |
| Curva de aprendizaje en Serenity BDD y patrón Screenplay | Retraso en la implementación de los scripts | Apoyo en los cursos de SQAcademy y revisión por pares | SQA |
| Riesgos de producto |  |  |  |
| Riesgo | Impacto | Acción para mitigar que no se materialice el riesgo | Responsable de la acción |
| Cambios en el DOM o en las clases de jQuery UI (ui-datepicker) | Localizadores rotos y fallos en ejecución | Centralizar los Targets en la clase UserInterface y revisar ante cambios | SQA |
| Dependencia del iframe de la demostración (demo-frame) | Fallo al no cambiar de contexto al iframe | Gestionar Switch.toFrame de forma explícita y reutilizable | SQA |
| Formato de fecha fijo del componente (MM/DD/YYYY) | Validaciones erróneas ante cambios de formato | Parametrizar la fecha esperada y validar mediante expresión regular | SQA |
| Estrategia de automatización |  |  |  |
| La estrategia se define sobre una arquitectura Serenity BDD con dependencias orquestadas mediante Gradle, patrón de diseño Screenplay, lenguaje Java y Gherkin para la escritura de los casos de prueba, con el fin de entregar scripts entendibles a nivel funcional. Se priorizan los casos de ruta crítica/smoke y regresión según la matriz de priorización, reutilizando Tasks, Questions y UserInterfaces. Se contempla manejo de excepciones a nivel de programación; ante respuestas no contempladas se tendrá como evidencia las capturas de Serenity. El análisis de código estático se realiza con SonarQube y el código se versiona en GitHub. |  |  |  |
| Supuestos y requerimientos |  |  |  |
| El ambiente público de jQuery UI está disponible, es estable y accesible durante el diseño y la ejecución; el formato de fecha del componente es MM/DD/YYYY; la fecha objetivo es igual o posterior al mes actual (navegación hacia adelante); se cuenta con JDK 17, Google Chrome y conexión a internet; el código cumple las buenas prácticas del Gobierno de Automatización de SQA; y las versiones de navegador y componente no cambian durante la automatización. |  |  |  |

## Implementación de la ejecución

Realice el diseño de los scripts asociados a uno de los escenarios planteados, haciendo uso del patrón de diseño screenplay y tomando en consideración los lineamientos descritos en el Gobierno de automatización de SQA SQA_Gobierno_Automatización_20240112, incluido el manejo de un repositorio de código.  Si tiene dudas respecto a este punto, puede consultar los siguientes enlaces de referencia disponibles en SQAcademy.

| Temas | Recursos de consulta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Java Básico | Completar y/o repasar curso de Java básico | Revisar recurso de "Java" |  |
| Localizadores básicos | Completar y/o repasar curso de localizadores básicos | Leer recurso "Localizadores básicos" |  |
| Automatización web | Completar el curso de automatización web con serenity | Leer recurso "Técnicas escritura" | Leer recurso "Automatización web" |

Nota importante: Almacene su código en el repositorio y comparta el repo con gestion.conocimiento@sqasa.co. En esta sesión del documento, relacione la url de acceso al repositorio. En el repositorio debe estar disponible el informe de las pruebas de código estático ejecutadas sobre la automatización haciendo uso de la herramienta SonarQube. 
URL del repositorio: https://github.com/Marlalec/Reto_Tecnico

## Documentación y entrega

Responda la siguiente pregunta

¿Qué elementos contemplaría para para la documentación y entrega del proyecto?

Para la documentación y entrega del proyecto contemplaría: (1) el documento del taller diligenciado; (2) el repositorio en GitHub con la URL relacionada en este documento; (3) un README con instalación, ejecución y ubicación de evidencias; (4) las evidencias de ejecución (capturas de la corrida y del datepicker funcionando); (5) el reporte de Serenity (HTML); (6) el informe de SonarQube con el Quality Gate; (7) la matriz de priorización; (8) la descripción del alcance y del no alcance; (9) los riesgos de proyecto y de producto; (10) los supuestos y requerimientos; (11) las instrucciones de instalación y ejecución; (12) los resultados obtenidos; y (13) observaciones y recomendaciones (deuda técnica y cobertura futura).